МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ № 0129300008115000006-0082007-01

на ремонт дорожного покрытия по ул. Центральная (от магазина Тополек до д.№10) в п. Профсоюзник Даниловского района Волгоградской области.

| с.п. Профсоюзник | «15» мая 2015 года |
| --- | --- |

Администрация Профсоюзнинского сельского поселения, именуемое в Дальнейшем «Заказчик», в лице Главы сельского поселения Затесовой Зои Григорьевны, действующей на основании Устава, с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственности «Спецдорстрой» в лице Мамяна Седрака Аршалуйсовича, действующего на основании Устава, именуемого в дальнейшем «Подрядчик» с другой стороны, а вместе именуемые «Стороны», с соблюдением требований Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», на основании Протокола подведения итогов аукциона в электронной форме от 30.04.2015 года, заключили настоящий Контракт о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

1.1. «Подрядчик» принимает на себя обязательства по выполнению работы по ремонту дорожного покрытия по ул. Центральная (от магазина Тополек до д. №10) п. Профсоюзник Даниловского района волгоградской областив соответствии со сметами, техническим заданием, а Заказчик берет на себя обязательства принять работы и оплатить их в соответствии с условиями настоящего муниципального контракта (далее — Контракт).

1.2. Место выполнения работ: ул. Центральная (от магазина Тополек до д.№10) в п. Профсоюзник Даниловского района Волгоградской области.

1.3. Подрядчик обязуется на свой риск выполнить все работы по ремонту Объектов, указанных п.1.1. Контракта.

1.4. Подрядчик обязуется в соответствии с Контрактом завершить все работы и сдать в установленном порядке Объекты годные к эксплуатации, в сроки, установленные п. 5.1. и приложением 1 к Контракту.

2. ЦЕНА КОНТРАКТА

2.1. Цена настоящего контракта составляет 213 394,00 рублей (двести тринадцать тысяч триста девяносто четыре рубля 00 коп.). , в том числе НДС.

2.2. Цена контракта включает в себя все расходы «Подрядчика», необходимые для осуществления им своих обязательств по Контракту в полном объеме и надлежащего качества, в том числе все подлежащие к уплате налоги (включая НДС), сборы и другие обязательные платежи, расходы на страхование, сертификацию, транспортные расходы и иные расходы, связанные с выполнением работ, в том числе НДС.

2.3. Цена Контракта является твердой, не может изменяться в ходе заключения и исполнения Контракта, за исключением случаев, установленных Контрактом и (или) предусмотренных законодательством РФ.

2.4. Источник финансирования: бюджет Профсоюзнинского сельского поселения.

3. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ КОНТРАКТА

3.1. В целях обеспечения исполнения обязательств Подрядчика по настоящему Контракту Подрядчик предоставляет Заказчику безотзывную банковскую гарантию или вносит денежные средства на указанный в п. 3.8 счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику.

3.2. Способ обеспечения исполнения Контракта определяется Подрядчиком самостоятельно. Способ обеспечения исполнения Контракта может быть изменен Подрядчиком.

3.3. Контракт заключается после предоставления Подрядчиком обеспечения исполнения Контракта. В случае непредставления обеспечения исполнения Контракта в срок, установленный для заключения Контракта, он считается уклонившимся от заключения Контракта.

3.4. Обеспечение исполнения настоящего Контракта предусмотрено в размере 5 % от начальной (максимальной) цены контракта, что составляет 10669,70 руб. (десять тысяч шестьсот шестьдесят девять рублей 70 коп.)

3.5. Срок предоставления обеспечения контракта - до подписания контракта.

3.6. Банковская гарантия должна быть выдана банком, который включен в предусмотренный статьей 176.1 НК РФ перечень банков, отвечающих установленным требованиям для принятия банковских гарантий в целях налогообложения и должна быть безотзывной.

3.7. Срок действия безотзывной банковской гарантии в обеспечении надлежащего исполнения контракта должен начинаться не позднее срока заключения настоящего контракта и должен превышать срок действия контракта не менее чем на один месяц.

3.8. Денежные средства, вносимые в качестве обеспечения исполнения контракта, должны быть перечислены в размере, установленном в п. 3.4. настоящего контракта, на следующий банковский счет:

Получатель: УФК по Волгоградской области (Администрация Профсоюзнинского сельского поселения Даниловского муниципального района Волгоградской области) ИНН 3404002601 КПП 340401001 р/сч. 40302810200003000375 Отделение Волгоград г. Волгоград л/с. 05293017100 БИК 041806001

Назначение платежа: Обеспечение исполнения контракта на ямочный ремонт дорожного покрытия по ул. Центральная (от магазина «Тополек» до д. №10) в п. Профсоюзник Даниловского района Волгоградской области.

3.9. В случае если по каким-либо причинам обеспечение исполнения обязательств по Контракту перестало обеспечивать исполнение Подрядчиком своих обязательств по Контракту, Подрядчик обязуется в течение 5 (пяти) рабочих дней предоставить Заказчику иное (новое) надлежащее обеспечение исполнения Подрядчиком обязательств по настоящему Контракту на тех же условиях и в том же размере.

3.10. Возврат денежных средств, внесенных в качестве обеспечения исполнения Контракта, производится в течение 10 (десяти) банковских дней в случае полного исполнения Подрядчиком своих обязательств по Контракту. Денежные средства возвращаются на основании соответствующего письменного требования Подрядчика на банковский счёт, указанный Подрядчиком в письменном требовании.

4. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

4.1. Все расчеты по Контракту осуществляются безналичным путем в российских рублях.

Заказчик производит оплату выполненных работ с момента подписания справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-2, КС-3, платежных документов. Окончательный расчет за выполненные работы - после приемки Объектов в эксплуатацию и подписания акта выполненных работ по форме КС-2, КС-3, платежных документов, не позднее 31 августа 2015г.

Заказчик производит оплату выполненных работ с применением коэффициента понижения стоимости, равного соотношению цены Контракта, определенной в результате проведения открытого аукциона в электронной форме, к начальной (максимальной) цене Контракта.

4.2. Оплата работ по настоящему Контракту осуществляется путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика.

5. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

5.1. Начало выполнения работ: с момента заключения муниципального контракта. Срок выполнения работ: 31 июля 2015г.

5.2. Окончание срока действия настоящего Контракта не влечет прекращение неисполненных обязательств Сторон, в том числе гарантийных обязательств Поставщика.

6. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ЗАКАЗЧИКА

Для реализации настоящего Контракта Заказчик принимает на себя обязательства:

1. Определять первоочередность ремонта Объектов.

2. Осуществлять контроль за ходом выполнения работ, производить оплату выполненных Подрядчиком работ в соответствии с условиями настоящего Контракта.

6.2. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других статьях настоящего Контракта.

6.3. Заказчик, в целях осуществления контроля, вправе назначать уполномоченных представителей Заказчика, заключать договора (контракты) в установленном порядке на услуги по контролю за ходом и качеством выполняемых работ с организациями, имеющими лицензию на данный вид деятельности, о чём письменно уведомляет Подрядчика.

6.4. Представители Заказчика и инженерной организации имеют право беспрепятственного доступа ко всем видам работ в течение всего периода выполнения работ по ремонту дорожного покрытия, давать обязательные для Подрядчика предписания при обнаружении отступлений от утверждённой сметы и условий настоящего Контракта.

6.5. При осуществлении контроля над ходом и качеством работ Заказчик не вправе вмешиваться в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.

7. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПОДРЯДЧИКА

Для выполнения работ по настоящему Контракту Подрядчик принимает на себя обязательства:

7.1. Выполнить все работы и другие обязательства по Контракту своими силами в объеме и сроки, предусмотренные настоящим Контрактом и приложением 1 «ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ», и сдать Объекты Заказчику.

7.2. Обеспечить качество выполнения всех работ в полном соответствии с условиями настоящего Контракта и приложением 1 «ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ», обязательное соблюдение требований ГОСТ, СНиП, РСН, СН, ВСН в соответствии с нормативно-техническими документами, обязательными при выполнении подрядных работ.

7.3. Устранять все замечания Заказчика, данные в порядке, предусмотренном настоящим Контрактом.

7.4. Обеспечить в ходе ремонта Объектов выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, соблюдению норм безопасности дорожного движения, экологической безопасности, пожарной безопасности и других норм безопасности, рациональному использованию территории, охране окружающей среды, зеленых насаждений и земли.

7.5. Обеспечить и содержать за свой счет охрану Объектов, материалов, оборудования, стоянки строительной техники и другого имущества и сооружений, необходимых для ремонта Объектов, ограждения мест производства работ с момента начала ремонта до подписания акта приемки Объектов в эксплуатацию.

7.6. Обеспечить своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в течение гарантийного срока эксплуатации Объектов в соответствии с п. 9.2. Исправлять дефекты, допущенные при выполнении работ, за свой счет в согласованные с Заказчиком сроки. При невыполнении Подрядчиком этих обязательств Заказчик вправе для исправления некачественно выполненных работ привлечь другую организацию за счет Подрядчика.

7.7. Не использовать в ходе осуществления работ материалы и оборудование, если это может привести к нарушению требований, обязательных для сторон по охране окружающей среды и безопасности выполняемых работ.

7.8. Компенсировать Заказчику все убытки за ущерб, включая судебные издержки, связанные с травмами или ущербом, нанесенным третьим лицам, возникшим вследствие выполнения Подрядчиком работ в соответствии с Контрактом или вследствие нарушения имущественных или иных прав, охраняющих интеллектуальную собственность.

7.9.Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других статьях настоящего Контракта.

7.10. Применять методы и системы контроля качества работ (в случае если на предприятии существует система контроля качества выполняемых работ).

8. СДАЧА И ПРИЕМКА РАБОТ

8.1. Заказчик назначает своего представителя, который от его имени осуществляет приемку предъявленных Подрядчиком выполненных работ.

8.2. В случае установления Заказчиком при приемки работ несоответствия качества выполненных Подрядчиком работ, акт выполненных работ Заказчиком не подписывается до момента устранения выявленных нарушений.

8.3. Приемка законченного ремонтом Объектов в эксплуатацию осуществляется на основании акта приемки Объектов в эксплуатацию.

8.4. За 2 календарных дня до полного завершения работ на Объектах Подрядчик в письменной форме уведомляет Заказчика о необходимости приёмки Объектов в эксплуатацию.

8.5. Дополнительная экспертиза, испытание, диагностическое обследование, принимаемой Заказчиком части работ или объекты в целом осуществляется по решению Заказчика и за его счет.

9. ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА ПО СДАННЫМ РАБОТАМ

9.1. Гарантии качества распространяются на все работы, выполненные по настоящему Контракту.

9.2. Срок гарантии на выполненные работы устанавливается 1 (один) год со дня сдачи объекта в эксплуатацию

9.3. Если в период гарантийной эксплуатации по результатам работ обнаружатся дефекты, препятствующие нормальной эксплуатации результатов работ, Подрядчик обязан безвозмездно устранять по требованию Заказчика недостатки и дефекты в работе в период гарантийного срока (1 года), произошедшие по вине Подрядчика на все виды выполненных работ. Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения, Подрядчик обязан направить своего представителя не позднее 3 дней со дня получения письменного извещения Заказчика.

9.4. При отказе Подрядчика от составления или подписания акта обнаруженных дефектов Заказчик составляет односторонний акт, с привлечением экспертов, все расходы по которым, при установлении вины Подрядчика, предъявляется ему в полном объёме.

10. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

10.1. В случае просрочки исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, Исполнитель вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования ЦБ РФ от не уплаченной в срок суммы. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом. Размер штрафа составляет 2,5 процента цены контракта.

10.2. В случае просрочки исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных контрактом, заказчик направляет поставщику Исполнителю требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

10.3. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Исполнителем обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования ЦБ РФ от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных Исполнителем.

10.4 Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного контрактом, и устанавливается в размере не менее одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных Подрядчиком, и определяется по формуле:

П = (Ц - В) x С,

где:

Ц - цена контракта;

В - стоимость фактически исполненного в установленный срок Подрядчиком, обязательства по контракту, определяемая на основании документа о приемке результатов выполнения работ, в том числе отдельных этапов исполнения контрактов;

С - размер ставки.

Размер ставки определяется по формуле:

,

где:

- размер ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени, определяемый с учетом коэффициента К;

ДП - количество дней просрочки.

Коэффициент К определяется по формуле:

,

где:

ДП - количество дней просрочки;

ДК - срок исполнения обязательства по контракту (количество дней).

При К, равном 0 - 50 процентам, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,01 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.

При К, равном 50 - 100 процентам, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,02 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.

При К, равном 100 процентам и более, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,03 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.

10.5. Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение Исполнителем обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных контрактом. Размер штрафа составляет 10 процентов цены контракта.

10.6. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

11. МАТЕРИАЛЫ, ОБОРУДОВАНИЕ И ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ

11.1. Подрядчик принимает на себя обязательство обеспечить ремонт Объектов строительными материалами, изделиями и конструкциями, инженерным (технологическим) оборудованием в соответствии с технической документацией и настоящим Контрактом.

11.2. Все поставляемые для ремонта материалы, конструкции и оборудование должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество, пройти входной лабораторный контроль. Копии этих сертификатов, технических паспортов и других документов должны быть предоставлены Заказчику до начала производства строительно-монтажных работ, выполняемых с использованием этих материалов, конструкций и оборудования.

Применение для ремонта Объектов импортных материалов и конструкций согласовывается Заказчиком и сертифицируется в установленном порядке.

11.3. Подрядчик обязан за свои средства с использованием сертифицированной лаборатории в ходе приемки поступающих на строительную площадку материалов, конструкций и изделий, а также выполненных строительных работ, обеспечить все предусмотренные Проектом испытания и измерения и представить результаты этих испытаний Заказчику до приемки им выполненных работ.

11.4. Заказчик и его представители вправе давать Подрядчику письменное предписание в порядке, предусмотренном настоящим Контрактом:

а) об удалении со строительной площадки в установленные сроки всех материалов, конструкций, изделий и оборудования, не соответствующих требованием проекта и условиям Контракта;

б) о замене их на новые материалы, конструкции, изделия и оборудование, удовлетворяющее требованиям Контракта;

в) о ненадлежащем выполнении работ специалистами и рабочими Подрядчика при ремонте Объекта.

11.5. Заказчик или его представители вправе давать предписание о приостановлении Подрядчиком работ до установленного им срока, в порядке, предусмотренном настоящим Контрактом, в следующих случаях:

а) дальнейшее выполнение работ может угрожать безопасности ремонтируемого Объекта, либо при выполнении работ не соблюдаются требования обеспечения норм экологической безопасности, безопасности дорожного движения и других норм, обеспечивающих безопасность сооружений, находящихся вблизи Объекта;

б) дальнейшее выполнение работ может привести к снижению качества и эксплуатационной надежности Объектов из-за нарушения Подрядчиком технологии его возведения или применения некачественных материалов, конструкций и оборудования.

Все издержки, вызванные приостановлением работ по указанным выше причинам, несет Подрядчик, при этом сроки приостановления работ в этом случае не могут служить основанием для продления срока завершения работ по Контракту.

12. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РИСКОВ

12.1. До передачи Объектов Заказчику риск случайной гибели или случайного повреждения результата выполненных работ несёт Подрядчик.

12.2. После приёмки Объектов в эксплуатацию Заказчик принимает Объекты под свою охрану и несёт риск от возможного разрушения Объектов или его повреждения.

12.4. Использование Заказчиком или собственником, интересы которого представляет Заказчик, для своих нужд или нужд эксплуатации части Объектов, ремонт которого в целом не закончен, допускается по соглашению с Подрядчиком либо после приемки этой части Объектов в установленном порядке.

13. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

13.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по Контракту, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, которые понимаются как обстоятельства, возникшие в результате непредвиденных и неотвратимых событий чрезвычайного характера, не поддающиеся контролю сторон и если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение Контракта.

13.2. Сторона, которая по причине обстоятельств непреодолимой силы не может исполнить обязательства по Контракту, обязана незамедлительно уведомить другую сторону о наступлении и предполагаемом наступлении действий этих обстоятельств.

13.3. Настоящим доказательством наличия обстоятельств непреодолимой силы и их продолжительности будут служить справки, выдаваемые местными компетентными органами территории, на которой находится сторона, заявившая о таких обстоятельствах, или на которой произошло такое событие (либо Торгово-промышленной палатой).

13.4. Неуведомление или несвоевременное уведомление о наступлении обстоятельств непреодолимой силы лишает Стороны права ссылаться на любые из них как на основание, освобождающее от ответственности за неисполнение обязательств.

14. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В КОНТРАКТ

14.1. Изменение Контракта допускается в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

15. ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЕ КОНТРАКТА

15.1. Расторжение Контракта допускается по соглашению сторон, по решению суда или в случае одностороннего отказа стороны контракта от исполнения контракта в соответствии с гражданским законодательством и Федеральным законом от 05 апреля 2013 года №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

16. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

16.1. Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения настоящего Контракта, разрешаются сторонами путем переговоров.

16.2. При возникновении между Заказчиком и Подрядчиком спора по поводу недостатков выполненной работы или их причин и невозможности урегулирования этого спора переговорами по требованию любой из сторон может быть назначена экспертиза. Расходы на экспертизу несет сторона, требовавшая назначения экспертизы. В случае установления нарушений Подрядчиком условий Контракта или причинной связи между действиями Подрядчика и обнаруженными недостатками, расходы на экспертизу, назначенную Заказчиком, несет Подрядчик. В случае если экспертиза назначена по соглашению между сторонами, расходы несут обе стороны поровну.

В случае невозможности урегулирования спора мирным путем, спорные вопросы передаются на рассмотрение в арбитражный суд Волгоградской области в установленном действующим законодательством Российской Федерации порядке.

16.3. Стороны обязуются не разглашать, не передавать и не делать каким-либо еще способом доступными третьим организациям и лицам сведения, содержащиеся в документах, оформляющих совместную деятельность сторон в рамках настоящего Контракта, иначе как с письменного согласия обеих сторон.

16.4. Приложение 1 к настоящему Контракту является его неотъемлемой частью.

16.5. При изменениях законодательных и нормативных актов, ухудшающих положение сторон по сравнению с их состоянием на момент заключения настоящего Контракта и приводящих к дополнительным затратам времени и денежных средств, действующих на дату начала действия изменений законодательных и нормативных актов, договоренности по срокам и стоимости ремонта должны быть соответствующим образом скорректированы сторонами и закреплены дополнительным соглашением, становящимся с момента его подписания неотъемлемой частью настоящего Контракта.

16.6. Срок действия Контракта: Контракт вступает в силу с момента подписания и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств.

17 . АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

|  | «Подрядчик» ООО «Спецдорстрой» |
| --- | --- |
|  | Адрес: 403003 Волгоградская обл., Городищенский р-н, р.п. Городище, ул. Центральная, д.101 |
|  | Банковские реквизиты: ИНН 3403017980 КПП 340301001 ОГРН 1023405372726 р/с. 40702810100000003580 в ПАО КБ «РусЮгбанк» к/сч. 30101810700000000791 БИК 041806791 |
|  | Ген. директор _________________________ С. А. Мамян |
|  | М.П. |

Приложение 1

к контракту от «15» мая 2015 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на ремонт дорожного покрытия по ул. Центральная (от магазина Тополек до д.№10)

в п. Профсоюзник Даниловского района Волгоградской области.

1. Наименование выполняемых работ: Ремонт дорожного покрытия по ул. Центральная (от магазина Тополек до д.№10) в п. Профсоюзник Даниловского района Волгоградской области.

2. Место выполнения работ: ул. Центральная (от магазина Тополек до д.№10) в п. Профсоюзник Даниловского района Волгоградской области.

3. Объем выполняемых работ в соответствии с локальным сметным расчетом

4. Требования к безопасности выполняемых работ:

- Подрядчику необходимо обеспечить в ходе производства работ выполнение правил охраны труда, необходимые мероприятия по охране окружающей среды, зеленых насаждений, соблюдению норм безопасности дорожного движения, экологической безопасности и других норм безопасности, рациональному использованию территории и земли.

- выполнение работ должно обеспечить бесперебойное и безопасное движение транспортных средств и пешеходов.

При выполнении работ следует руководствоваться следующими нормативными документами:

| № п/п | Обозначение нормативного документа | Название нормативного документа |
| --- | --- | --- |
| 1 | Федеральный закон от 8 ноября 2007г. N 257-ФЗ | «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" |
| 2 | ГОСТ 11501-78 | Битумы нефтяные. Метод определения глубины проникания иглы |
| 3 | ГОСТ 11503-74 | Битумы нефтяные. Метод определения условной вязкости |
| 4 | ГОСТ 11504-73 | Битумы нефтяные. Метод определения количества испарившегося разжижителя из жидких битумов |
| 5 | ГОСТ 11505-75 | Битумы нефтяные. Метод определения растяжимости |
| 6 | ГОСТ 11506-73 | Битумы нефтяные. Метод определения температуры размягчения по кольцу и шару |
| 7 | ГОСТ 11507-78 | Битумы нефтяные. Метод определения температуры хрупкости |
| 8 | ГОСТ 11508-74 | Битумы нефтяные. Методы определения сцепления битума с мрамором и песком |
| 9 | ГОСТ 12801-98 | Материалы на основе органических вяжущих для дорожного и аэродромного строительства. Методы испытаний |
| 10 | ГОСТ 15467-79 | Управление качеством продукции. Основные понятия. Термины и определения |
| 11 | ГОСТ 16504-81 | Система государственных испытаний продукции. Испытания и контроль качества продукции. Основные термины и определения |
| 12 | ГОСТ 17789-72 | Битумы нефтяные. Метод определения содержания парафина |
| 13 | ГОСТ 18180-72 | Битумы нефтяные. Метод определения изменения массы после прогрева |
| 14 | ГОСТ 20739-75 | Битумы нефтяные. Метод определения растворимости |
| 15 | ГОСТ 22245-90 | Битумы нефтяные дорожные вязкие. Технические условия |
| 16 | ГОСТ 22263-76 | Щебень и песок из пористых горных пород. Технические условия |
| 17 | ГОСТ 22856-89 | Щебень и песок декоративные из природного камня. Технические условия |
| 18 | ГОСТ 23558-94 | Смеси щебеночно-гравийно-песчаные и грунты, обработанные неорганическими вяжущими материалами, для дорожного и аэродромного строительства. Технические условия |
| 19 | ГОСТ 25607-2009 | Смеси щебеночно-гравийно-песчаные для покрытий и оснований автомобильных дорог и аэродромов. Технические условия. |
| 20 | ГОСТ 30108-94 | Материалы и изделия строительные. Определение удельной эффективной активности естественных радионуклидов |
| 21 | ГОСТ 30412-96 | Дороги автомобильные и аэродромы. Методы измерений неровностей оснований и покрытий |
| 22 | ГОСТ 30413-96 | Дороги автомобильные. Метод определения коэффициента сцепления колеса автомобиля с дорожным покрытием |
| 23 | ГОСТ 31015-2002 | Смеси асфальтобетонные и асфальтобетон щебеночно-мастичные |
| 24 | ГОСТ 4333-87 | Нефтепродукты. Методы, определения температур вспышки и воспламенения в открытом тигле |
| 25 | ГОСТ 6139-2003 | Песок для испытаний цемента. Технические условия |
| 26 | ГОСТ 8267-93 | Щебень и гравий из плотных горных пород для строительных работ. |
| 27 | ГОСТ 8269.0-97 | Щебень и гравий из плотных горных пород и отходов промышленного производства для строительных работ. Методы физико-механических испытаний |
| 28 | ГОСТ 8269.1-97 | Щебень и гравий из плотных горных пород и отходов промышленного производства для строительных работ. Методы химического анализа |
| 29 | ГОСТ 8735-88 | Песок для строительных работ. Методы испытаний |
| 30 | ГОСТ 8736-93 | Песок для строительных работ. Технические условия |
| 31 | ГОСТ Р 50597-93 | Автомобильные дороги и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения |
| 32 | ГОСТ Р 50971-2011 | Технические средства организации дорожного движения. Световозвращатели дорожные. Общие технические требования. Правила применения. |
| 33 | ГОСТ Р 51582-2000 | Технические средства организации дорожного движения. Знаки дорожные «Пункт контроля международных автомобильных перевозок» и «Пост дорожно-патрульной службы». Общие технические требования, правила применения. |
| 34 | ГОСТ Р 52056-2003 | Вяжущие полимерно-битумные дорожные на основе блок-сополимеров типа стирол-бутадион-стирол. Технические условия. |
| 35 | ГОСТ 12.0.003-74 | Система стандартов безопасности труда. Опасные и вредные производственные факторы. Классификация |
| 36 | СНиП 12-03-2001 | Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования. |
| 37 | ГОСТ 12.1.010-76 | Система стандартов безопасности труда. Взрывобезопасность. Общие требования. |
| 38 | ГОСТ 17.1.1.01-77 | Охрана природы. Гидросфера. Использование и охрана вод. Основные термины и определения. |
| 39 | ГОСТ 17.2.1.01-76 | Охрана природы. Атмосфера. Классификация выбросов по составу. |
| 40 | ГОСТ 21.1001-2009 | Система проектной документации для строительства. Общие положения. |
| 41 | ГОСТ Р 8.563-2009 | Государственная система обеспечения единства измерений. Методики (методы) измерений. |
| 42 | ГОСТ Р 8.568-97 | Государственная система обеспечения единства измерений. Аттестация испытательного оборудования. Основные положения. |
| 43 | ГОСТ Р 8.000-2000 | Государственная система обеспечения единства измерений. Основные положения. |
| 44 | ГОСТ Р ИСО 14001-2007 | Системы экологического менеджмента. Требования и руководство по применению. |
| 45 | ГОСТ Р ИСО 5725-1-2002 | Точность (правильность и прецизионность) методов и результатов измерений. Часть 1. Основные положения и определения. |
| 46 | ГОСТ Р ИСО 5725-2-2002 | Точность (правильность и прецизионность) методов и результатов измерений. Часть 2. Основной метод определения повторяемости и воспроизводимости стандартного метода измерений |
| 47 | ГОСТ Р ИСО 5725-3-2002 | Точность (правильность и прецизионность) методов и результатов измерений. Часть 3. Промежуточные показатели прецизионности стандартного метода измерений |
| 48 | ГОСТ Р ИСО 5725-4-2002 | Точность (правильность и прецизионность) методов и результатов измерений. Часть 4. Основные методы определения правильности стандартного метода измерений |
| 49 | ГОСТ Р ИСО 5725-5-2002 | Точность (правильность и прецизионность) методов и результатов измерений. Часть 5. Альтернативные методы определения прецизионности стандартного метода измерений |
| 50 | ГОСТ Р ИСО 5725-6-2002 | Точность (правильность и прецизионность) методов и результатов измерений. Часть 6. Использование значений точности на практике |
| 51 | ГОСТ Р ИСО/МЭК 17025-2000 | Общие требования к компетентности испытательных и калибровочных лабораторий |
| 52 | ОСТ 218.010-98 | Вяжущие полимерно-битумные на основе блок-сополимеров типа СБС. Технические условия. |
| 53 | СНиП 23-01-99 | Строительная климатология. |
| 54 | СНиП 12-01-2004 | Организация строительства. |
| 55 | СНиП 3.06.03-85 | Автомобильные дороги. |
| 56 | СНиП 2.05.02-85 | Автомобильные дороги. |
| 57 | СНиП 2.01.07-85* | Нагрузки и воздействия, с дополнениями и изменениями. |
| 58 | СНиП 2.03.11-85 | Защита строительных конструкций от коррозии, с дополнениями и изменениями |
| 59 | СНиП 2.07.01-89* | Градостроительство. Планировка в застройках городских и сельских поселений, с дополнениями и изменениями. |
| 60 | СНиП 12-01-2004 | Организация строительства. |
| 61 | СНиП 3.04.03-85 | Защита строительных конструкций и сооружений от коррозии |
| 62 | СНиП 12-03-2001 | Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования. |
| 63 | ВСН 3-81, Минавтодор РСФСР | Инструкция по учету потерь народного хозяйства от дорожно-транспортных происшествий при проектировании автомобильных дорог. |
| 64 | ВСН 18-84, Минавтодор РСФСР | Указания по архитектурно-ландшафтному проектированию автомобильных дорог |
| 65 | ВСН 178-91, Минтрансстрой СССР | Технические указания по проектированию и производству Буровзрывных работ при сооружении земляного полотна. |
| 66 | ВСН 123-77 | Инструкция по устройству покрытий и оснований из щебеночных, гравийных и песчаных материалов, обработанных органическими вяжущими. |
| 67 | ВСН 5-81 | Инструкция по разбивочным работам при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте автомобильных дорог и искусственных сооружений. |
| 68 | ВСН 8-89 * | Инструкция по охране природной среды при строительстве, ремонте и содержании автомобильных дорог |
| 69 | ВСН 25 – 86 | Указания по обеспечению безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах |
| 70 | ВСН 29-76 | Технические указания по оценке и повышению технико-эксплуатационных качеств дорожных одежд и земляного полотна автомобильных дорог |
| 71 | ВСН 38-90 | Технические указания по устройству дорожных покрытий с шероховатой поверхностью |
| 72 | ВСН 42-91 | Нормы расхода строительных материалов на строительство и ремонт автомобильных дорог и мостов |
| 73 | ОДН 218.0.006-2002 | Правила диагностики и оценки состояния автомобильных дорог. Основные положения. |
| 74 | ОДН 218.5.016-2002 | Показатели и нормы экологической безопасности автомобильной дороги |
| 75 | ОДН 218.046-01 | Проектирование нежестких дорожных одежд |
| 76 | ОДН 218.1.052-2002 | Оценка прочности нежестких дорожных одежд |
| 77 | Росавтодор 2002 год | Рекомендации по устранению колей на автомобильных дорогах |
| 78 | Росавтодор 2003 год №ОС-621-р от 15.07.03г. | Методические рекомендации по устройству покрытий и оснований из щебеночных, гравийных и песчаных материалов, обработанных вяжущими |
| 79 | Минтранс России № ОС-358 18.04.2003 г. | Руководство по применению ПАВ при устройстве асфальтобетонных покрытий |
| 80 | Росавтодор 2003 год | Руководство по грунтам и материалам, укрепленными органическими вяжущими |
| 81 | ОДМ № ИС-666-р от 01.08.03г. | Рекомендации по применению геосинтетических материалов при строительстве и ремонте автомобильных дорог |
| 82 | ФДС России, 1999 г | Требования к автомобильным дорогам с регулярным автобусным сообщением |
| 83 | ОСТ 218.1.002.2003. | Автобусные остановки на автомобильных дорогах. Общие технические требования |
| 84 | ВСН 103-74, Минтрансстрой СССР | Технические указания по проектированию пересечений и примыканий автомобильных дорог. |
| 85 | ГОСТ Р 52289-2004 | Технические средства организации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств |
| 86 | ГОСТ Р 52398-2005 | Классификация автомобильных дорог. Основные параметры и требования |
| 87 | ГОСТ Р 52399-2005 | Геометрические элементы автомобильных дорог. |
| 88 |  | Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 2004 года №190-ФЗ |
| 89 | СП-28/5167-ис от 23.09.05 | «О расчетных нагрузках для дорожных одежд» |
| 90 | СП-28/5075-ис от 21.09.05 | «О расширении объемов строительства автодорог с цементобетонным покрытием» |

5. Контроль за выполнением работ:

Контроль осуществляют уполномоченные представители «Заказчика» путем проведения выездных проверок выполнения работ.

6. Работы выполняются из материалов Подрядчика, их поставка осуществляется за счет Подрядчика. Используемые материалы и оборудование должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество. Копии указанных документов предоставляются Заказчику за 3 дня до начала производства выполняемых работ, выполняемых с их использованием. Риск случайной гибели или случайного повреждения в результате выполняемой работы до ее приемки Заказчиком несет Подрядчик.

7. Подрядчик обязуется: безвозмездно устранять по требованию Заказчика недостатки и дефекты в работе в период гарантийного срока (1 года), произошедшие по вине Подрядчика на все виды выполненных работ.

8. Порядок приемки работ, форма, сроки:

- подтверждение фактически выполненных объемов работ путем замера;

- Заказчик имеет право беспрепятственного доступа в любое время к месту производства работ;

- Подрядчик обязан письменно известить Заказчика о готовности к сдаче выполненных работ по контракту за 2 календарных дня до сдачи;

- Заказчик обязан через два дня с момента получения письменного уведомления Подрядчика о сдаче результатов работ с участием Подрядчика осмотреть и принять выполненную работу (ее результат) по факту приемки выполненных работ по форме КС-2, КС-3;

- при обнаружении отступлений от условий технического задания, ухудшающих результат работы, или иных недостатков в работе Заказчик заявляет об этом Подрядчику, и не подписывает акты приемки выполненных работ до устранения Подрядчиком допущенных нарушений;

- промежуточная приемка выполненных работ не снимает с Подрядчика ответственности за сохранность уже сданных работ до момента окончательной приемки всего объема работ;

- Подрядчик должен за свой счет обеспечить содержание выполненных работ в том надлежащем состоянии, что и на момент промежуточной приемки.

9. Срок предоставления гарантии: Срок гарантии на выполненные работы устанавливается 1 (один) год со дня сдачи объекта в эксплуатацию.

10. Сроки выполнения работ:

Начальный срок - с момента заключения контракта.

Конечный срок – до 31.07.2015г.

Контракт вступает в силу с момента подписания и действует до полного исполнения сторонами обязательств.

11. Начальная (максимальная) цена Контракта: 213394,00 рубля (двести тринадцать тысяч триста девяносто четыре) рубля

Начальная (максимальная) цена Контракта сформирована на основании локального сметного расчета (Приложение к Контракту в электронной форме).

Начальная (максимальная) цена контракта включает в себя все расходы «Подрядчика», необходимые для осуществления им своих обязательств по Контракту в полном объеме и надлежащего качества, в том числе все подлежащие к уплате налоги (включая НДС), сборы и другие обязательные платежи, расходы на страхование, сертификацию, транспортные расходы и иные расходы, связанные с выполнением работ, в том числе НДС.

12. Форма, сроки и порядок оплаты товара, работ, услуг:

Все расчеты по Контракту осуществляются безналичным путем в российских рублях.

Заказчик производит оплату выполненных работ с момента подписания справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-2, КС-3, платежных документов. Окончательный расчет за выполненные работы после приемки Объектов в эксплуатацию и подписания акта выполненных работ по форме КС-2, КС-3, платежных документов, не позднее 31 августа 2015 г.

Заказчик производит оплату выполненных работ с применением коэффициента понижения стоимости, равного соотношению цены Контракта, определенной в результате проведения открытого аукциона в электронной форме, к начальной (максимальной) цене Контракта.

Оплата работ по настоящему Контракту осуществляется путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика.

13. Требования к выполнению работ:

- первоочередность объектов определяет заказчик;

- в случае обнаружения отдельных повреждений в покрытии, превышающих предельные размеры отдельных выбоин согласно ГОСТ Р 50597-93 «Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения» Подрядчик обязан устранить их в срочном порядке, а при невозможности их устранения по объективным причинам оградить опасные участки необходимыми дорожными знаками;

- если по причине обстоятельств непреодолимой силы невозможно выполнение работ по Контракту Подрядчик обязан в 3-х дневный срок представить справку о наличии этих обстоятельств;

- после окончания работ произвести работы по вывозу строительного мусора.